Дорожная карта

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования организации

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа

Малая Екатериновка Калининского района Саратовской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание работ | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) | Срок реализации | Объем финансирования | Ответственные исполнители, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел І. Совершенствование нормативно- правовой базы |
| 1 | Внесение изменений в локальные акты ОУ | Правила приема в ОУ | Локальные акты содержат разделы по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ |  |  | Зам. директора по УВР |
| 2 | Обеспечение информационной открытости ОУ | Создание специального раздела на сайте школы для инвалидов и лиц с ОВЗ | Обеспечение доступности для категории инвалидов с нарушениями зрения |  |  | Зам. директора по УВР, ответственный за ведение сайта школы |
| 3 | Реализация адаптационных образовательных программ |  |  |  |  | Зам. директора по УВР |

| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов |
| --- |
| 1 | Входы (выходы) на | 1.Установка входной |  | 2016г. | 25 000 руб. | Зам. директора по |
|  | территорию | дверной группы | Расширение дверной группы при въезде на территорию ОУ |  |  | АХЧ |
| 2 | Территория | 1.Устранение барьеров на |  | 2016г. | 296 000 руб. | Зам. директора по |
|  | прилегающая к | пути следования |  |  |  | АХЧ |
|  | зданию (участок) | 2.Выравнивание асфальта 3.Демонтаж бортиков 4.Устройство съездов 5.Установка тактильных средств на пути следования б.Установка дублирующих рельефных знаков, яркой контрастной маркировки | Установка тактильных средств на пути следования и дублирующих рельефных знаков, яркой контрастной маркировки |  |  |  |
| 3 | Автостоянка | 1.Нанесение |  | 2016г. | 6 000 руб. | Зам. директора по |
|  | (площадка для | спецразметки на |  |  |  | АХЧ |
|  | остановки | асфальтовое покрытие | Нанесение разметки |  |  |  |
|  | специализированных |  | на территории |  |  |  |
|  | средств) |  | стоянки |  |  |  |
| 4 | Вход (выходы) в | 1.Переоборудовани |  | 2017г. | 40 000 руб. | Зам. директора по |
|  | здание | крыльца 2.Установка наружного пандуса 3.Монтаж перил | Установка пандуса на крыльцо и перил. |  |  | АХЧ |
| 5 | Обустройство входной группы | 1.Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей 2.Установка знаков доступности 3.Установка информационной вывески, выполненной шрифтом Брайля 4.Установка беспроводной системы вызова персонала 5.Установка контрастной ленты на ступени лестницы 6.Укладка тактильной плитки перед лестницей и пандусом 7.Устанвока поручней 8. Установка дополнительных элементов (навес, водоотвод, дренажные и водосборные решетки) 9.Установка средств информационно-навигационной поддержки (визуальной, звуковой, тактильной) | Установка тактильных обозначений около входной двери и тактильных информационных знаков, и средств информационно-навигационной поддержки (визуальной, звуковой, тактильной). | 2017г. | 40 000 руб. | Зам. директора по АХЧ |
| 6 | Устройство санитарно-гигиенических помещений | 1.Установка специального оборудования, в том числе сантехники 2.Демонтаж и подводка коммуникаций 3.Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей 4. Установка электронного табло 5.Установка перекатных пандусов | Замена сантехники для инвалидов. Установка поручней для унитазов и раковин, кнопки вызова помощи, тактильных табличек и обозначений. Расширение дверных проемов. | 2018г. | 85 000 руб. | Зам. директора по АХЧ |
| 7 | Пути движения внутри здания | 1.Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей 2.Установка электронного табло 3. Установка перекатных пандусов 4.Установка информирующих обозначений | ДУ (Г, У) Установка пандусов, поручней, тактильных направляющих. Ликвидация порогов на пути следования | 2018г. | 240 000 руб. | Зам. директора по АХЧ |
| 8 | Зона целевого назначения (столовая, актовый зал, библиотека, учебные кабинеты) | 1.Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей 2.Установка электронного табло 3.Установка перекатных пандусов 4.Установка информирующих обозначений | Установка тактильных обозначений и | 2018г. | 50 000 руб. | Зам. директора по АХЧ |
| 9 | Комплекс мероприятий по материально-техническому обеспечению | Для обучающихся - с нарушениями слуха - с нарушениями зрения - с нарушениями опорно-двигательного аппарата - с нарушениями умственного развития - передвигающихся на креслах-колясках | Устройство помещений учебного корпуса согласно действующим нормативам для обеспечения нормальной жизнедеятельности обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ; - при проведении реконструктивных или ремонтных работ обеспечение возможности последующей адаптации помещений техникума к потребностям инвалидов, установка технических средств, приспособлений и устройств, помогающих инвалидам самостоятельно передвигаться по техникуму, пользоваться туалетными помещениями | К 2020г. | 1502.0 тыс. руб | Директор КПГТ |
| Раздел ІІІ. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг |
| 1 | Совершенствование нормативно-правовых и организационных механизмов формирования доступной среды для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в КПГТ | Проведение обследований помещений ОУ при их реконструкции с составлением актов обследования на наличие элементов доступности для инвалидов в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ | Выявление помещений ОУ, нуждающихся в оборудовании элементами доступности для инвалидов | 20162020гг. |  | Директор КПГТ |
| 2 | Повышение уровня | Определение уровня | Создание доступной | 2016- |  | Директор КПГТ |
|  | доступности | доступности обучения в ОУ | Образовательной среды для | 2020гг. |  |  |
|  | обучения | инвалидов и |  |  |  |  |
|  | инвалидов и лиц с | адаптация (обустройство | инвалидов на базе |  |  |  |
|  | ОВЗ в КПГТ | и приспособление) помещений и услуг (путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, и путем альтернативного формата предоставления услуг). | КПГТ |  |  |  |
| 3 | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, содействие их социальной интеграции через развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы | Информационное обеспечение дистанционного образования детей-инвалидов | Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов | 20162020гг. |  | Директор КПГТ |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг |
| 1 | Прохождение обучения на курсах повышения квалификации |  |  | ежегодно |  | Зам. директора по НМР |
| 2 | Создание предметно-цикловой комиссии по специальности обучения инвалидов и лиц с ОВЗ |  |  | 2015г. |  | Зам. директора по НМР |

Директор школы                         Ярковая Е.В.

Л.В. Шебали